Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От      28.05.2021г.      №     308

пос. Омсукчан

О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Омсукчанский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

Во исполнение постановления Правительства Магаданской области от 23.04.2021г. № 321-пп «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период на 2021-2022 годов» и в целях подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, социальной сферы муниципального образования «Омсукчанский городской округ» к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, администрация Омсукчанского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план-график мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Омсукчанский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. В целях контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства муниципального образования «Омсукчанский городской округ» к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов создать комиссию по приёмке готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях 2021-2022 годов и утвердить её состав, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

3. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства (всех форм собственности):

3.1. Провести, начиная с момента завершения отопительного периода 2020-2021гг. и до 01.09.2021г., диагностику, пусконаладочные работы и гидравлические испытания тепловых сетей независимо от их форм собственности.

В срок до 01.09.2021г. представить в Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

3.2. Обеспечить к 01.09.2021г. готовность жилищного фонда, теплоисточников, инженерных сетей и оборудования, с учётом предыдущего периода и выявленных технологических нарушений в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, систем водоснабжения и водоотведения, а также внедрения энергосберегающих технологий.

Представить реестры актов проверок и паспорта готовности котельных, тепловых сетей, жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов в Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа до 01.09.2021г. по установленным формам.

3.3. Обеспечить готовность резервных источников электропитания и водоснабжения на котельных и водозаборах Омсукчанского городского округа.

3.4. Обеспечить нормативный запас топлива при подготовке и в ходе осенне-зимнего периода 2021-2022 годов, в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 23.04.2021г. № 321-пп.

3.5. На зимний период обеспечить нормативный запас материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Копию списка запаса материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2021-2022 годов представить в Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа в срок до 01 августа 2021 года.

3.6. Обеспечить своевременное выполнение договорных обязательств по оплате текущих платежей за потребление энергоресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

3.7. Ежемесячно, к 1 числу отчетного месяца, начиная с 01 июня 2021 года до 01 ноября 2021 года обеспечить своевременное предоставление в Управление ЖКХ и градостроительства отчетные формы 1-ЖКХ (зима) и «Отчет по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2021-2022 годов».

3.8. Запланировать и провести учения, направленные на ликвидацию аварийных ситуаций на объектах коммунальной энергетики, сетях электро-, тепло-, водоснабжения. По результатам мероприятий выявить и устранить проблемные вопросы.

В срок до 01 сентября 2021 года проинформировать Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа о проведенных учениях, наличии инструкций и порядке ликвидации аварий.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Омсукчанского

городского округа				                               И.В. Анисимова

Приложение № 2

к постановлению

администрации

городского округа

от 28.05.2021г. № 308

Комиссия по приёмке готовности объектов

жилищно-коммунального и энергетического хозяйства в

муниципальном образовании «Омсукчанский городской округ»

к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

| Зарубина Л.Г. | - | руководитель Управления ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Сыслов А.К. | - | заместитель руководителя Управления ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа, заместитель председателя комиссии. |

Члены комиссии:

| Асатуров М.А. | - | заместитель генерального директора ООО «Компания Энергия» (по согласованию); |
| --- | --- | --- |
| Коваль Р.А. | - | начальник отдела ГО и ЧС администрации Омсукчанского городского округа (по согласованию); |
| Кушнир Ю. | - | представитель МУП «Экокомплекс» (по согласованию); |
| Леонтьева Е.Г. | - | руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа; |
| Шадрин В.Л. | - | директор ООО «РЭС» (по согласованию). |

_________________