Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСУКЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От       06.04.2010 г.       №       129

пос. Омсукчан

# Об   утверждении   районной   целевой

# программы   «Проведение   ремонтных

# работ в Муниципальном общеобразова-

# тельном учреждении «Средняя общеобра-

# зовательная школа  п. Омсукчан»

# на  2010-2012  годы»

В  целях реализации государственной политики в области образования, выполнения санитарно-гигиенических требований к учебно-воспитательному процессу, укрепления материально-технической базы школы, администрация Омсукчанского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Проведение ремонтных работ в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. Омсукчан» на 2010-2012 годы», (далее Программа).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мертвищеву А.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  размещения на официальном сайте администрации Омсукчанского района в сети  Интернет.

И.о. главы администрации					А.Н. Мертвищева

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Омсукчанского района

от 06.04.2010г. №  129

РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Проведение ремонтных работ в муниципальном

общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа п. Омсукчан»

на 2010-2012 годы».

П А С П О Р Т

районной целевой программы

«Проведение ремонтных работ в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. Омсукчан»

на 2010-2012 годы».

| Наименование программы | Районная целевая программа «Проведение ремонтных работ в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. Омсукчан» на 2010-2012 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - приоритетный национальный проект «Образование»: - закон РФ от 10.07.1992г. № 3266 «Об образовании»; - закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбереже- нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - правила пожарной безопасности в Российской федерации ППБ 01-03; - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.1178-02; - предписание главного государственного врача по Омсук- чанскому району № 72 от 11.02.2010 года. |
| Заказчик программы | Администрация Омсукчанского района |
| Разработчик программы | Администрация МОУ «СОШ п. Омсукчан» |
| Цель и задачи программы | - реализация государственной политики в области образо- вания, приоритетного национального проекта «Образова- ние»; - выполнение санитарно-гигиенических требований к учеб- но-воспитательному процессу в школе; - создание условий для комфортного нахождения обучаю- щихся в школе; - укрепление и формирование здоровья детей; - укрепление материально-технической базы школы. |
| Ожидаемый конечный результат | Создание в школе условий для ведения учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями Санитарных правил и пожарной безопасности. Снижение потребления тепловой энергии в здании школы. |
| Источники финансирования | 2010г. Всего 3592,722 тыс.рублей. из них: местный бюджет 2592,722 тыс.рулей средства спонсоров 1000,0 тыс.рублей 2011г. Всего 4240,0 тыс. рублей из них: местный бюджет 4240,0 тыс. рублей 2012г. Всего 6490,0 тыс. рублей из них: местный бюджет 6490,0 тыс. рублей |
| Сроки реализации программы | 2010-2012 годы. |

| Контроль исполнения программы | Контроль исполнения программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Омсукчанского района. По истечении срока реализации программы администрация школы ежегодно предоставляет отчет об исполнении программы. |
| --- | --- |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В настоящее время материально-техническая база школы находится не на должном уровне. Это связано с тем, что на ремонт здания школы в последние годы из местного бюджета выделялись не значительные суммы – от 100,0 до 300,0 тысяч рублей в год. На эти средства силами сотрудников школы с привлечением родителей и подрядчиков проводились мелкие частичные ремонты в кабинетах и других помещениях школы.

Ремонт правого крыла крыши с полной заменой покрытия кровли проводился в 2002 году и до настоящего времени состояние этого участка крыши не вызывает нареканий. В центре и левом крыле крыша протекает в нескольких местах.  В центральной части и левом крыле крыши  проводился частичный (заплаточный) ремонт, который не дал должного эффекта. Полноценный ремонт кровли не проводился с 90 годов.

В неудовлетворительном состоянии находятся двери и дверные коробки в учебных кабинетах школы. Створки дверей рассохлись, закрываются с трудом, из-за замены замков образовались пустоты, дверные косяки разбиты. Линолеум  в коридорах за давностью лет вспучился во многих местах. Образовались разрывы, что мешает нормальному передвижению людей и гигиенической уборке полов.

Оконные рамы не открывались 15-20 лет. За это время между рамами скопилась угольная пыль и сажа. Соответственно мытье стекал проводилось только изнутри, поэтому стекла достаточно сильно загрязнены и не пропускают достаточного количества солнечного света. Оконные рамы рассохшиеся, перекошенные, подоконники растрескались, перекосились, все это требуют замены.

В большинстве учебных кабинетов стены и потолки оклеены обоями, что затрудняет их гигиеническую уборку и снижает светоотражающую способность. Согласно правилам СанПин стены должны быть окрашены и побелены.

В вестибюле панели отделаны деревянными покрытиями, что является нарушением правил противопожарной безопасности.  Вестибюль является частью путей эвакуации людей во время пожара, а на данных путях деревянных конструкций быть не должно. Кроме этого по правилам противопожарной безопасности на лестничных площадках должны быть самозакрывающиеся  двери с уплотнителями с целью изоляции помещений от проникновения дыма.

2.Цели и задачи программы.

Целями и задачами программы являются:

- реализация государственной политики в области образования, приоритетного национального проекта «Образование»;

- выполнение санитарно-гигиенических требований к учебно-воспитательному процессу в школе;

- выполнение противопожарных требований к учебно-воспитательному процессу;

- создание условий для комфортного нахождения обучающихся в школе;

- укрепление и формирование здоровья детей;

- укрепление материально-технической базы школы.

3.Сведения о заказчике и  исполнителе Программы.

Заказчиком Программы является администрация Омсукчанского района.     Исполнитель Программы – администрация МОУ «СОШ п. Омсукчан».

4. Ожидаемые конечные результаты Программы.

Выполнение Программы позволит реализовать задачи государственной политики в области образования, национальных проектов в сфере укрепления здоровья детей и их безопасности во время учебно-воспитательного процесса.

Установка новых окон и дверей приведет к экономии тепловой энергии в здании школы.

5. Этапы и сроки реализации.

Начало реализации Программы – 3 квартал 2010 года.

Программа рассчитана на 3 года. Выполнение мероприятий программы возможно только во время летних каникул 2010, 2011 и 2012 года.

6. Механизм реализации Программы.

Реализация программы осуществляется администрацией МОУ «СОШ п. Омсукчан» во взаимодействии с ремонтно-строительными организациями, которые будут производить указанные в Программе работы.

7. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансовые средства Программы формируются за счет средств местного бюджета и средств спонсоров. Объем финансирования Программы ежегодно корректируется исходя из реальных возможностей на каждый финансовый год.

Общая сумма средств                                                     14 272,722 тыс.руб.

В том числе:  2010 год                                                  3 592, 722 тыс.руб.

2011 год                                                  4 240 тыс.руб.

2012 год                                                  6 490 тыс. руб.

Всего за 3 года

8. Система реализации контроля за исполнением Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии  с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Омсукчанского района.

По истечении каждого этапа реализации Программы администрация школы предоставляет отчет администрации Омсукчанского района и Районному собранию представителей.

Система программных мероприятий районной целевой программы

«Проведение ремонтных работ в МОУ «СОШ п.Омсукчан» на 2010-2012 годы».

2010 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполните- ли | Соисполни- тели | Финансовое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирова-ния (тыс.руб.) |
| 1. | Ремонт крыши здания школы | Лето 2010 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 1076,321 |
| 2. | Замена линолеума на 2 этаже | Лето 2010 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 294,856 |
| 3. | Замена дверных блоков входных на 2 этаже | Лето 2010 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 936,339 |
| 4. | Ремонт коридора 2 этажа | Лето 2010 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 230,940 |
| 5. | Ремонт системы вентиляции | Лето 2010 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 39,266 |
| 6. | Ремонт системы канализации | Лето 2010 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 15,000 |
| 7. | Ремонт спортивного зала | Лето 2010 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Средства спонсоров | 1000 |

Итого по 2010 году                                                                3592,722 тыс.руб.

Из них: средства местного бюджета                                     2592,722 тыс.руб.

спонсорские средства                                         1000 тыс.руб.

2011 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполнители | Соисполни- тели | Финансовое обеспечение. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирова-ния (тыс.руб.) |
| 1. | Замена дверных блоков на 3 этаже | Лето 2011 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 1000 |
| 2. | Ремонт коридора 3 этажа | Лето 2011 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 230 |
| 3. | Замена линолеума на 3 этаже | Лето 2011 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 250 |
| 4. | Установка пластиковых окон и подоконников на 3 этаже | Лето 2011 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 1900 (45 тыс.- 1 окно) |
| 5. | Ремонт кабинетов с удалением обоев и покраской стен и побелкой потолков на 3 этаже. | Лето 2011 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | (81 тыс.-1 каб.) 810 |
| 6. | Установка приборов учета тепловой энергии | Лето 2011 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 50 |

Итого по 2011 году                                4240 тыс.руб.

Из них средства местного бюджета         4240 тыс.руб.

2012 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполнители | Соисполни- тели | Финансовое обеспечение. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источники финансирова-ния | Объем финансирова-ния (тыс.руб.) |
| 1. | Установка пластиковых окон и подоконников на 1 и 2 этажах | Лето 2012 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 4000 |
| 2. | Ремонт кабинетов с удалением обоев и покраской стен и побелкой потолков на 1 и 2 этаже. | Лето 2012 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | (81 тыс.-1 каб.) 1400 |
| 3. | Ремонт вестибюля (удаление деревянных панелей, побелка, покраска) | Лето 2012 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 300 |
| 4. | Косметический ремонт в столовой и кухне | Лето 2012 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 250 |
| 5. | Установка самозакрывающихся дверей с уплотнителями на лестничных площадках 1, 2 и 3 этажах. | Лето 2012 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 240 |
| 6. | Ремонт зала ОФП | Лето 2012 | Администрация МОУ «СОШ п.Омсукчан» | Ремонтно-строительная организация | Местный бюджет | 300 |

Итого по 2012 году                                     6490 тыс. руб.

Из них средства местного бюджета           6490 тыс.руб.

Всего за 3 года                                            14 322,722 тыс.руб.

Из них средства местного бюджета           13 322,722 тыс.руб.

Средства спонсоров                                   1000 тыс.руб.