Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСУКЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     02.11.2010 г.        №    416

пос. Омсукчан

О муниципальной целевой программе

«Содержание и ремонт автомобильных

дорог местного значения Омсукчанского

района на 2011-2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и  в целях повышения обеспечения безопасности дорожного движения и получения дополнительных финансовых ресурсов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Омсукчанского района, Постановлением администрации Магаданской области от 28.10.2010 г. № 619-па «О внесении изменений в Постановление администрации Магаданской области от 03.12.2009 г. № 606-па» администрация Омсукчанского района

ПостановляЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Омсукчанского района» на 2011-2013 годы» согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации Омсукчанского района (Личман Е.Г.) предусматривать в бюджете финансирование мероприятий Программы.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на отдел экономики администрации Омсукчанского района.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Омсукчанские вести».

И.о. главы администрации						       В.Н. Патёха

# Утверждена

постановлением

администрации района

от 02.11.2010 г. № 416

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО РАЙОНА НА 2011-2013 ГОДЫ»

П а с п о р т

муниципальной целевой программы «Содержание и ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Омсукчанского района на 2011-2013 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Омсукчанского района на 2011-2013 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление администрации Магаданской области № 619-па от 28.10.2010 г. «О внесении изменений в Постановление администрации Магаданской области от 03.12.2009 г. №606-па». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Омсукчанского района Магаданской области. |
| Разработчик Программы | Отдел экономики администрации Омсукчанского района Магаданской области. |
| Исполнители Программы | Реализация мероприятий Программы и организация оперативного управления осуществляется администрацией Ом-сукчанского района. Непосредственными исполнителями Программы являются физические и юридические лица, определяемые в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. |
| Цель Программы | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Омсукчанского района. |
| Основные задачи Программы | Основными задачами, направленными на достижение по-ставленной цели, являются: - содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии, отвечающем растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом; - обеспечение сохранности сети автомобильных дорог об-щего пользования местного значения; - приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения в целях доведения их транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы | Основными целевыми показателями Программы являются: - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Омсукчанского района, в том числе с твердым покрытием; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Для достижения целей Программы предусматривается в 2011-2013 годах обеспечить: - круглогодичное содержание сети автодорог общего Поль-зования местного значения (57 км) в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям и условиям безопасности движения; - осуществление ремонта 33 километров автомобильных дорог общего пользования, строительство 5 мостов, в том числе через р. Омчикчан на автодороге Омсукчан-Галимый, 4 моста на автодороге Галимый-Меренга. |
| Сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2011-2013 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Расчет показателей ресурсного обеспечения Программы (объемы и источники финансирования) произведен по ценам 2010 г. Источником финансирования Программы является бюджет Омсукчанского района. Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2011-2013 годах составляет 26420 тыс. рублей, в том числе: - в 2011 году – 9500 тыс. рублей; - в 2012 году – 8900 тыс. рублей; - в 2013 году – 8020 тыс. рублей. |
| Основные мероприятия Программы | Программа включает в себя следующие мероприятия: - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе реализация мероприятий по безопасности дорожного движения; - ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе капитальный ремонт мостов и строительство новых мостов. |
| Ожидаемые конечные результаты | В результате реализации Программы протяженность авто-мобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится к 2013 году на 57 км. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется адми-нистрацией Омсукчанского района Магаданской области. |

I. Содержание проблемы и обоснование ее решения.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для экономики Омсукчанского района. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам,  жизнедеятельность всех поселков. По автомобильной дороге Омсукчан-Дукат осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Восстановление и содержание  автомобильной дороги Галимый-Меренга обеспечит развитие рыбодобывающей отрасли, откроет доступ к традиционным местам добычи рыбы представителям коренного населения, снизит негативное влияние автотранспорта на экологию.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста производства в горнодобывающей отрасли.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 115 км. в том числе Омсукчан-Дукат – 33 км, Омсукчан-Галимый – 24 км, Галимый-Меренга – 58 км.

В 2009 году на автомобильном транспорте перевезено 988,3 тыс. тонн грузов. Объем перевозок пассажиров автобусным и легковым автомобильным транспортом в 2009 году составил 5,8 тыс. человек.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2013 году будет значительно увеличиваться.

В настоящее время  существующая сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения находится в неудовлетворительном состоянии. Большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. Наблюдается ускоренный износ автомобильной дороги Омсукчан-Дукат, обусловленный высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей. Автомобильная дорога Галимый-Меренга фактически находится в разрушенном состоянии.

Мостовые сооружения на автомобильных дорогах требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

По состоянию на 1 января 2010 г. около 10 мостовых сооружений на сети автомобильных дорог местного значения находятся в неудовлетворительном состоянии, в том числе на 4 сооружениях состояние не может быть доведено до нормативных требований путем проведения капитального ремонта (далее – ремонтонепригодные мосты).

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог является причиной  дорожно-транспортных происшествий. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, устройство освещения и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличением срока их службы.

Приведение технического состояния автомобильных дорог в соответствие установленным техническим нормам  является ключевой задачей администрации Омсукчанского района. Без этого нельзя добиться существенного повышения эффективности обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасную эксплуатацию автомобильных дорог, безопасность перевозок.

## II. Цели и задачи Программы, срок и этапы ее реализации.

Целью Программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей жизненно важные интересы района для развития экономики и социальной сферы Омсукчанского района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии, отвечающем растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом;

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Для решения этих задач предусматривается совершенствовать систему финансирования содержания и ремонта дорог.

Основным результатом решения задач должно стать улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения и уменьшение доли протяженности автодорог, параметры которых не соответствуют нормативным требованиям.

Целевые и объемные показатели Программы представлены в приложении             № 1 к Программе

Реализацию Программы намечено осуществить в период с 2011 по 2013 годы включительно.

## III. Система программных мероприятий.

В программе решаются задачи  реконструкции автомобильных дорог местного значения, а также их ремонта и содержания, обеспечения безопасной эксплуатации автомобильных дорог.

Система программных мероприятий направлена на  совершенствование сети автомобильных дорог Омсукчанского района на основе своевременного и достаточного финансирования работ по содержанию и ремонту, повышение качества производства дорожных работ, обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения.

В мероприятия по ремонту сети автомобильных дорог входят:

- ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования Омсукчан-Дукат, Омсукчан-Галимый, восстановление автомобильной дороги Галимый-Меренга для сезонной эксплуатации (в летнее время).

В мероприятия по содержанию автомобильных дорог входят:

- обеспечение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение безопасной эксплуатации автомобильных дорог;

- обеспечение надлежащего летнего и зимнего содержания автодороги (Омсукчан-Дукат);

- обеспечение надлежащего летнего содержания автодорог Омсукчан-Га-лимый и Галимый-Меренга.

Текущее управление реализацией Программы предусматривает следующие мероприятия:

- координацию деятельности  подрядчиков, выполняющих дорожные работы;

- нормативно-правовое и методическое обеспечение Программы;

- заключение государственных контрактов с физическими и юридическими лицами, определяемыми в соответствии от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- контроль за целевым и эффективным использованием средств;

- обеспечение согласованности действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств.

## IV. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств районного бюджета.

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

## V. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых муниципальным  заказчиком в целях эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения планируемых результатов в рамках выделяемых финансовых ресурсов.

В рамках Программы должно быть обеспечено ежегодное формирование плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей программы с учетом корректировки прогнозов расходов на дорожное хозяйство.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств. Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем целевого назначения в соответствии со статьей бюджета Омсукчанского района «Дорожное хозяйство».

Использование программно-целевого метода позволит увязать целевые показатели развития дорожного хозяйства с финансовыми возможностями районного бюджета, формировать бюджет дорожного хозяйства на основе среднесрочного планирования расходов, ввести четкие правила финансирования программных задач, нацеленных на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности дорожного хозяйства.

## VI. Организация управления и контроль

за реализацией Программы.

Общее управление реализацией районной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Омсукчанского района на 2011-2013 годы» осуществляет муниципальный заказчик – администрация Омсукчанского района.

При текущем управлении Программой выполняются следующие задачи:

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- уточнение промежуточных сроков реализации мероприятий Программы и объемов их финансирования, а также соответствующих показателей;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета Омсукчанского района;

- организация и проведение аукционов (торгов) по отбору исполнителей программных мероприятий; отбор на конкурсной основе исполнителей программных мероприятий;

- осуществление контроля за качеством дорожных работ, дорожно-строи-тельных материалов;

- мониторинг выполнения целевых показателей Программы;

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

- сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке квартальных и годовых отчетов.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется дорожными предприятиями различных форм собственности посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Контроль реализации Программы осуществляет администрация Омсукчанского района.

## VII. Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность мероприятий Программы определяется по следующим направлениям:

- социально-экономическая (общественная) эффективность, учитывающая помимо эффекта в транспортной отрасли сопутствующие социально-экономи-ческие результаты в смежных отраслях экономики и социальной сфере;

- социально-экономические последствия реализации Программы: повышение жизненного уровня населения, улучшение социальных условий, активизация экономической деятельности, снижение транспортной составляющей в цене производимой продукции, улучшение транспортного обслуживания населения.

В Программе использованы следующие показатели социально-экономи-ческой эффективности:

- увеличение протяженности автодорог, соответствующих нормативным требованиям, достигнет 57 км и составит 49,6 процента от общей протяженности автодорог;

- восстановление 58 км автодороги Галимый-Меренга для обеспечения проходимости автодороги в летнее время;

- строительство моста через реку Омчикчан на автодороге Омсукчан-Галимый.

________________________

## Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

«Содержание и ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения

Омсукчанского района на 2011-2013 гг.»

ЦЕЛЕВЫЕ И ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ

И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОМСУКЧАНСКОГО РАЙОНА

НА 2011-2013 ГОДЫ»

| Целевые показатели | Единица измерения | 2010 год (базовый) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования | км | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Протяженность муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 0 | 33 | 33 | 57 |
| Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 0 | 28,7 | 28,7 | 49,6 |

________________________

## Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

«Содержание и ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения

Омсукчанского района на 2011-2013 гг.»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий  долгосрочной целевой программы «О содержании и ремонте автомобильных дорог

общего пользования местного значения на 2011-2013 годы»

| № п/п | Мероприятия | Ед изм. | Объемные показатели | Финансирование (тыс. руб.) | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог, в том числе: | км | 115 | 22420 | 7000 | 7400 | 8020 |
| 1.1. | Постоянно выполняемые работы на дорогах | км. | 115 | 22420 | 7000 | 7400 | 8020 |
|  | Омсукчан-Дукат | км. | 33 | 15700 | 5000 | 5200 | 5500 |
|  | Омсукчан-Галимый | км. | 24 | 3300 | 1000 | 1100 | 1200 |
|  | Галимый-Меренга | км. | 58 | 3420 | 1000 | 1100 | 1320 |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе: | км. |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
|  | Омсукчан-Дукат | км. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Омсукчан-Галимый ( подготовка ПСД) | км. | 24 | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  | Галимый-Меренга (подготовка ПСД) | км. | 58 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 3. | Подготовка проектно- сметной документации на капитальный ремонт мостовых сооружений, в том числе на автодорогах: | шт. | 6 | 2000 | 500 | 1500 | 0 |
|  | Омсукчан-Галимый | шт. | 1 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |
|  | Галимый-Меренга | шт. | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  | Всего расходов по программе |  |  | 26420 | 9500 | 8900 | 8020 |

________________________