Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     05.05.2022        №     270

пос. Омсукчан

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы обществом с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» «Развитие системы водоснабжения на территории п. Омсукчана и п. Дукат Омсукчанского городского округа на 2022 – 2026 годы»

В соответствии с	Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 	Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 11.03.2021 № 160 «Об утверждении схем водоснабжения, водоотведения Омсукчанского городского округа на период с 2020 по 2030 годы» администрация Омсукчанского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы обществом с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» «Развитие системы водоснабжения на территории п. Омсукчана и п. Дукат Омсукчанского городского округа на 2022 – 2026 годы» согласно Приложения к Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в сети  Интернет (www.omsukchan-adm.ru) и опубликованию в газете «Омсукчанские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа Зарубину Л.Г.

Глава Омсукчанского

городского округа 					                    С.Н. Макаров

Приложение

к постановлению

администрации

городского округа

от 05.05.2022  № 270

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

обществом с ограниченной ответственностью «Водоснабжение»

«Развитие системы водоснабжения на территории п. Омсукчана и п. Дукат

Омсукчанского городского округа на 2022 – 2026 годы»

| Наименование программы | Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения на территории п. Омсукчана и п. Дукат Омсукчанского городского округа на 2022 – 2026 годы» |
| --- | --- |
| Нормативно-правовое обоснование | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных актов и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации». Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Постановление администрации Омсукчанского городского округа от 11.03.2021 № 160 «Об утверждении схем водоснабжения, водоотведения Омсукчанского городского округа на период с 2020 по 2030 годы». |
| Разработчик технического задания | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации Омсукчанского городского округа: ул. Ленина 13, п. Омсукчан, Магаданская обл., 686410. |
| Разработчик инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение»: ул. Ленина, 15, п. Омсукчан, Омсукчанский городской округ, Магаданской области, 686410. |
| Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы | Цели: - развитие системы водоснабжения на территории п. Омсукчана и п. Дукат; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения; - обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения, уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства; - иные цели, установленные законом. Задачи: - улучшение экологической обстановки; - повышение надежности подачи воды; - повышение гидравлического потенциала водопроводной сети; - обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть; - повышение качества очистки воды; - снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса; - повышение эффективности работы насосного оборудования; - экономия электроэнергии; - увеличение объемов реализации коммунальных услуг; - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды; - реконструкция сооружений водопровода для увеличения производительности; - повышение качества оказываемых услуг; - строительство новых сетей водоснабжения, модернизация и реконструкция существующих. |
| Обоснование необходимости в реализации инвестиционной программы | Водопроводные сети в п. Омсукчане проложены в надземном и подземном исполнении и представлена кольцевой системой с тупиковыми участками, протяженность сетей водоснабжения составляет 14 500м п. Омсукчан, 5 136 п. Дукат. Износ существующей водопроводной сети по состоянию на 2022 год составляет более 70-100%, в связи с чем происходит вторичное загрязнение водопроводной воды. Также высокая степень изношенности сетей приводит к высокой аварийности на сетях. В связи с этим, требуется их значительная модернизация и реконструкция с заменой изношенных участков сети. Существующее состояние распределительной сети в п. Омсукчане является неблагоприятным фактором в обеспечении населения качественной питьевой водой. В Омсукчанском городском округе организовано три технологических зоны централизованного холодного водоснабжения: - Водозабор «Верхний» обеспечивающий водоснабжением население п. Омсукчан; - Водозабор «Нижний» обеспечивающий водоснабжением население п. Омсукчан, «Квартальную» и электрокотельную п. Омсукчан; - Водозабор «Дукат» водозабор №3 (скважина №4, скважина №5), обеспечивающий водоснабжением п. Дукат, котельную п. Дукат; Источником водоснабжения в Омсукчанском городском округе являются подземные воды, расположенные на участке МППВ «Омчикчанское». Водозаборы «Верхний», «Нижний» - перед подачей в распределительную водопроводную сеть поселка предполагается обеззараживание воды из подземных источников с помощью ультрафиолетовых установок Водозабор «Дукат» - не установлены сооружения очистки и подготовки воды. По результатам лабораторных исследований, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области», качество питьевой воды соответствует СанПин 2.1.4.1074-01. Основными техническими проблемами в п. Омсукчане и п. Дукат являются: - наличие на водопроводных сетях аварийных участков, требующих замены; - наличие скважин, требующих ремонта; - отсутствие сооружений водоподготовки; - наличие потерь в системе водоснабжения; - отсутствие водоснабжения в ряде районов частной жилой застройки; - насосное оборудование не оснащено элементами автоматизации, направленными на автоматическое включение и отключение, а также возможность управления при помощи ЧРП (частотно-регулируемый привод). Анализ дефицита и избытка производительности системы водоснабжения в п. Омсукчан и п. Дукат Наименование населенного пункта Мощность существ. сооружений Водопотребление (+) Резерв/ (-) дефицит м3/сут тыс. м3/ год Макс. сут м3/сут Годов. тыс. м3/ год Макс. сут. Годовое м3/сут % тыс. м3/ год % п. Омсукчан Водозабор №1 «Нижний» артскважины №№1-8 1524,6 556,48 2552,43 716,643 -70,73 -2,85 189,18 20,85 п. Омсукчан Водозабор №2 «Верхний» артскважины №№1-4 957,1 349,34 п. Дукат Водозабор №3 (скважина №4, скважина №5) 1200,0 438,00 1308,81 367,473 -108,81 -9,07 70,53 16,10 Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего водопотребления, может возникнуть дефицит воды. Из анализа дефицита и избытка производительности существующих водозаборных сооружений, виден избыток производительности. Резерв производительности водозаборных сооружений в п. Омсукчан составляет 189,18 тыс. м3/год, а в п. Дукат составляет 70,53 тыс. м3/год Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) Потребитель Периоды 2022 г. 2024 г. 2026 г. Сред. суточ. м³/сут Макс. суточ. м³/сут Годов. тыс.м³/ год Сред. суточ. м³/сут Макс. суточ. м³/сут Годов. тыс.м³/ год Сред. суточ. м³/сут Макс. суточ. м³/сут Годов. тыс.м³/ год Питьевая вода п. Омсукчан 1397,41 1816,64 510,06 1187,80 1544,14 433,55 1187,80 1544,14 433,55 п. Дукат 810,48 1053,62 295,83 688,91 895,58 251,45 688,91 895,58 251,45 Итого 2207,89 2870,26 805,88 1876,71 2439,72 685,00 1876,71 2439,72 685,00 Горячая вода п. Омсукчан 565,97 735,76 206,58 481,07 625,39 175,59 481,07 625,39 175,59 п. Дукат 196,27 255,16 71,64 166,85 216,91 60,901 166,85 216,91 60,901 Итого 762,27 990,96 278,23 647,95 842,33 236,50 647,95 842,33 236,50 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) Потребитель Периоды 2020 г. 2024 г. 2026 г. Сред. суточ. м³/сут Макс. суточ. м³/сут Годов. тыс.м³/ год Сред. суточ. м³/сут Макс. суточ. м³/сут Годов. тыс.м³/ год Сред. суточ. м³/сут Макс. суточ. м³/сут Годов. тыс.м³/ год п. Омсукчан Подано воды в сеть 1534,43 1994,76 560,068 1247,21 1621,37 455,23 1217,51 1582,76 444,39 Потери воды 137,01 178,12 50,01 59,40 77,22 21,68 29,70 38,61 10,84 Уровень потерь к объему поданной воды в сеть, % 8,93 8,93 8,93 4,76 4,76 4,76 2,44 2,44 2,44 п. Дукат Подано воды в сеть 827,46 1075,71 302,02 705,89 917,66 257,65 705,89 917,66 257,65 Потери воды 16,99 22,08 6,2 16,99 22,08 6,2 16,99 22,08 6,2 Уровень потерь к объему поданной воды в сеть, % 2,05 2,05 2,05 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 Недостаточность средств на предприятии, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, которая требует значительных целенаправленных материальных вложений. В таком случае, принятие инвестиционной программы, позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному и горячему водоснабжению, а также модернизировать существующие объекты водопроводного хозяйства в Омсукчанском городском округе. Учитывая тот факт, что территория Омсукчанского городского округа относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, при разработке проектной документации на строительство, модернизацию, реконструкцию водопроводной сети водоснабжения должны предусматриваться мероприятия по защите труб от замерзания. Для предупреждения замерзания водопроводных труб необходимо: - обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах; - принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждении или аварии не более определенного теплотехническим расчетом; - снижать до минимума тепловые потери трубопроводов; - предусматривать подогрев воды или трубопроводов; - обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода; применять оборудование, устойчивое против замерзания; -предусматривать оборудование водоводов системой автоматической защиты от замерзания. Для предотвращения остановки движения воды в водоводах необходимо предусматривать: - снижение тепловых потерь трубопроводов при надземной прокладке следует обеспечивать за счет: покрытия трубопроводов кольцевой теплоизоляцией; - прокладки трубопроводов у поверхности земли в слое снежного покрова; - принятия оптимальной величины скорости движения воды в трубопроводе; - исключения или сведения до минимума участков без тепловой изоляции с повышенными теплопотерями (фланцы, арматура, сальниковые компенсаторы, крепление трубопровода). В соответствии с требованиями глав СН 510-78 «Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов» для водоводов и сетей водопровода необходимо применять стальные и пластмассовые трубы, чугунные трубы допускается применять при подземной прокладке в проходных каналах. Для предотвращения замерзания воды в трубопроводах водоснабжения, предлагается прокладка сети водоснабжения спутником к сети теплоснабжения. В случаях, где отсутствует возможность применения прокладки сети водоснабжения спутником к сети теплоснабжения, предлагается использовать трубопроводы типа Изопрофлекс-Арктик-Комфорт с греющим кабелем. |
| Требования к инвестиционной программе | Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию. Содержание инвестиционной программы и ее цели: 1. Паспорт программы. 2. Введение. 3. Правовое обоснование программы. 4. Принципы формирования инвестиционной программы. 5. Порядок разработки и реализации инвестиционной программы. 6. Сроки и этапы реализации программы (на период 2022-2026 гг.). 7. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей. 8. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг. 9. Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать: - техническое обследование централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения; - план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам. 10. Организационный план реализации инвестиционной программы. 11. Финансовый план реализации инвестиционной программы. 12. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы. 13. Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы. 14. Показатели эффективности Инвестиционной программы. 15. Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения. 16. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним. 17. Проект инвестиционного договора. |
| Источники финансирования инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть: - собственные средства организации коммунального комплекса; - привлеченные средства; - средства внебюджетных фондов; - прочие источники. В инвестиционной программе рекомендуется приводить распределение финансовых потребностей по возможным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы. |
| Срок разработки инвестиционной программы | В течение трех месяцев с момента утверждения технического задания |
| Срок реализации инвестиционной программы | С 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года |

________________________