Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     21.12.2018г.       №    706

пос. Омсукчан

Решение о заключении муниципального контракта на выполнение работ по ремонту нижней разводки системы центрального отопления в подвале жилого дома по проспекту Победы № 15 (1,2 подъезд) п. Дукат

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 11.07.2018г. № 384 «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», постановлением администрации Омсукчанского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2016-2018годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «Омсукчанский городской округ», администрация Омсукчанского городского округа

постановляет:

1. Принять решение о заключении муниципального контракта, в установленном порядке заключить долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту нижней разводки системы центрального отопления в подвале жилого дома по проспекту Победы № 15 (1,2 подъезд) п. Дукат, на период 2018-2019г., в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Утвердить показатели выполнения работ по ремонту нижней разводки системы центрального отопления в подвале жилого дома по проспекту Победы № 15 (1,2 подъезд) п. Дукат на период 2018-2019 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа Мустафину Л.Г.

И.о. главы администрации  	      		                                    О.В. Кистанов

Приложение

к постановлению

администрации

городского округа

от 21.12.2018г. № 706

показатели

выполнения работ по ремонту нижней разводки системы центрального отопления в подвале жилого дома по проспекту Победы № 15 (1,2 подъезд)

п. Дукат

| № п/п | Наименование контракта | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт нижней разводки системы центрально отопления в подвале жилого дома по проспекту Победы № 15 (1,2 подъезд) п. Дукат | Планируемые результаты выполнения работ | Ремонт систем отопления предполагает: - повышение энергетической эффективности работы системы теплоснабжения; -поддержание оптимальной (не ниже допускаемой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях; -поддержание температуры воды, поступающей в систему отопления и возвращаемой из нее в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления; - равномерный прогрев всех нагревательных приборов; - содержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы; -эффективную и безопасную эксплуатацию потребителями системы отопления, горячего водоснабжения и потребление коммунальной услуги отопления и горячего водоснабжения. |
| 2 |  | Описание состава работ | Ремонт нижней разводки системы центрально отопления в подвале жилого дома по проспекту Победы №15(1,2 подъезд) п. Дукат |
| 3 |  | Срок осуществления закупки | Декабрь 2018 года |
| 4 |  | Предельный срок выполнения работ | 01 марта 2019 год |
| 5 |  | Предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта | 866 713,00 рублей В том числе: 2018г. - 00.00 рублей 2019г. - 866 713,00 рублей |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ремонт нижней разводки системы центрально отопления в подвале жилого дома по проспекту Победы № 15 (1,2 подъезд) п. Дукат

1. Общие требования:

1.1. Наименование объекта: Ремонт нижней разводки системы центрально отопления в подвале жилого дома по проспекту Победы № 15 (1,2 подъезд) п. Дукат

Место выполнения работ: поселок Дукат, проспект Победы № 15.

Основание для проведения работ:

-настоящее техническое задание, ведомость ресурсов, локальная ресурсная смета.

1.2. Сроки выполнения работ: в течение 40 (сорока) дней с момента заключения контракта.

2. Основные виды и объемы работ:

| 1 | 69-1-4 ГЭСНр-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 100 шт | 0,2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 65-1-1 ГЭСНр-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 2,2400 |
| 3 | 65-1-2 ГЭСНр-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 1,5000 |
| 4 | 65-16-1 ГЭСНр-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 шт | 0,6400 |
| 5 | 16-04-005-01 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 886/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 20 мм | 100 м | 1,1055 |
| 6 | 24.3.02.01-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм | м | 110,5500 |
| 7 | 18.1.09.07-0021 | Кран шаровой полипропиленовый РРRС PN20,диаметром20мм | шт | 121,0000 |
| 8 | 1243-0519-У003 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт. | 330,0000 |
| 9 | 16-04-005-02 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 886/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 25 мм | 100 м | 0,7459 |
| 10 | 24.3.02.01-0003 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 25 мм, толщина стенки 2,3 мм | м | 74,5920 |
| 11 | 18.1.09.07-0022 | Кран шаровой полипропиленовый РРRС PN20,диаметром25мм | шт | 22,0000 |
| 12 | 24.3.05.19-У003 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт. | 222,0000 |
| 13 | 16-04-005-03 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 886/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 32 мм | 100 м | 0,4044 |
| 14 | 24.3.02.01-0004 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 32 мм, толщина стенки 2,9 мм | м | 40,4400 |
| 15 | 1243-0519-У003 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт. | 120,0000 |
| 16 | 16-04-005-04 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 886/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 40 мм | 100 м | 0,4048 |
| 17 | 24.3.05.19-У003 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт. | 120,0000 |
| 18 | 24.3.02.01-0005 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 40 мм, толщина стенки 3,7 мм | м | 40,4800 |
| 19 | 1243-0519-У003 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт. | 120,0000 |
| 20 | 16-04-005-05 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 886/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 50 мм | 100 м | 0,4036 |
| 21 | 24.3.02.01-0006 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 50 мм, толщина стенки 4,6 мм | м | 40,3600 |
| 22 | 1243-0519-У003 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт. | 120,0000 |
| 23 | 16-04-005-06 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 886/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 63 мм | 100 м | 0,3021 |
| 24 | 24.3.02.01-0007 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 63 мм, толщина стенки 5,8 мм | м | 30,2100 |
| 25 | 1243-0519-У003 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт. | 90,0000 |
| 26 | 16-07-003-02 ГЭСН-2017 Минстрой РФ пр. № 1038/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 20,0000 |

___________________